## Slide 1: 一、项目执行情况
立项背景
组织实施
里程碑
项目简介
经费使用
解决问题
业务需求架构设计
FlexE技术特点
业务端到端隔离方案
智能电网
传统通信网络
带宽要求高
无面向连接
组网灵活性较高
带宽容量大
面向连接
组网灵活性较低
大带宽
低时延
网络分片
高精度时间同步
存在问题
带宽、时延、切片、可靠性要求更高
业务安全隔离要求
业务需求差异化明显
关键技术
FlexE承载架构
FlexE技术
可靠性、实时性高
基于IP网络
带宽小
可靠性、实时性高
基于电路交换的SDH技术建设
边边/边端互连协同场景
各类采集
控制终端
边缘
数据中心
无线+有线
云数据中心
变电站
内汇聚网络
云数据中心
云数据中心
多种接入方式
云边数据中心高速互连场景
FlexE大颗粒时隙切片
光波长切片（按需配置）
分组隧道切片
基于FlexE的融合传送网络
FlexE应用场景
Notes: 现有电力通信网架构下，IP网络与光网络相互分离。IP网络组网灵活，业务颗粒度小，但不具备面向连接的数据可靠传输；光网络带宽容量大，具备面向连接的高可靠性，但是业务颗粒度大，组网灵活性较低。这种网络架构存在着以下问题：（1）分布式架构的网络全局感知能力差，（2）IP网络与光网络跨层联动困难，（3）业务精细化管控能力弱；以上问题导致了业务开通慢、升级扩容困难、配置管理复杂、故障恢复被动。针对上述问题，可基于SDN的智能化集中控制能力，通过IP和光网络的协同，实现网络的智能化配置、高可靠业务路由和资源协同优化，从而促进电力数据通信网络由“粗放式分段管理”向SDN“精细化协同控制”发展，全面优化和扩展网络的多业务高效承载能力，提高网络的可靠性和健壮性，并有效降低网络的运维成本。

## Slide 2: 一、项目执行情况
立项背景
组织实施
里程碑
项目简介
经费使用
项目 | 负责人 | 丁正阳 | 总经费（万元） | 110 | 实施期限 | 2020.08-2021.12
牵头/出资单位 | 国网江苏省电力有限公司 |  |  |  |  | 
承担 单位 | 国网江苏省电力有限公司信息通信分公司 |  |  |  |  | 
课题 设置 | 项目任务 |  |  |  |  | 与项目的关系
 | 内容1：适用于电力业务的基于灵活以太网技术的切片网络框架研究； |  |  |  |  | 基础架构
 | 内容2：基于电力典型业务场景的灵活以太网组网技术研究； |  |  |  |  | 关键技术
 | 内容3：基于电力典型业务场景的灵活以太网控制及运行技术研究 |  |  |  |  | 技术研究
Notes: 本项目总经费115万元，由江苏电力信通公司和北京万可信息技术有限公司联合完成，分别从基础架构、关键技术和实践应用三个角度开展了研究。

## Slide 3: 一、项目执行情况
立项背景
组织实施
里程碑
项目简介
经费使用
高效智能协同的电力数据通信广域网技术研究
国网江苏电力信通公司
北京邮电大学
关键技术研究组：负责灵活以太网的切片网络框架、组网技术以及控制策略、运行技术的关键技术研究
验证测试组：灵活以太网的示范应用场景的选择、协调、设备及系统安装、开展试验验证，并对结果进行分析
质量管理组：阶段性审查该项目的进度、质量与方向是否符合任务书要求
季度汇报
成果汇报
周会议
工作周报
Notes: 为了保障项目的高效执行，设置了技术研究小组，工程研发小组和质量保证小组，通过季度汇报、成果汇报，重要事宜周会议和工作周报等方式，推动项目高质量进行。

## Slide 4: 一、项目执行情况
立项背景
组织实施
里程碑
项目简介
经费使用
12月 2020
1月 2021
前期准备工作讨论会
9月 2021
项目启动讨论
项目推进会
2月 2021
项目推进会
6月 2021
项目推进会
10月 2021
12月 2021
自验收检查会
5月 2021
阶段成果审核会
关键技术研讨会
Notes: 本项目的里程牌时间如图所示，在项目进行过程中，召开了多次讨论会，技术方案研讨会和成果审核会等，保证了项目的有序进行。
问题可以补充说明几个关键节点

## Slide 5: 一、项目执行情况
立项背景
组织实施
里程碑
项目简介
经费使用
科目名称 | 预算金额 | 使用金额
（一）直接费 | 70.8 | 
1、人工费 | 65 | 
（1）专职研究人员人工费 | 62 | 
（2）临时性研究人员人工费 | 3 | 
2、设备使用费 | 0 | 
3、业务费 | 5.8 | 
（1）资料、印刷及知识产权费 | 2.8 | 
（2）会议、差旅及国际合作交流费 | 3 | 
4、场地使用费 |  | 
5、专家咨询费 | 0 | 
（二）间接费 | 8.2 | 
（三）外委支出费 | 0 | 
（四）税金 | 2.6 | 
合计 | 81.6 | 
任务书总计115万元，目前已经开支113万元，总体开支率98.26%。
Notes: 在经费使用上，任务书总计115万元，目前已经开支113万元，总体开支率98.26%。

## Slide 6: 汇报内容
一、项目执行情况
二、项目完成程度
三、主要研究内容
四、研究成果及成效
五、成果创新点及特色
六、总结及展望
Notes: 第二部分是项目完成程度介绍

## Slide 7: 二、项目完成程度
任务书规定的研究内容与预期成果完成，包括：
受理发明专利3项；录用/发表EI检索论文3篇，研究报告3篇
序号 | 研究内容 | 预期成果 | 完成情况
1 | 适用于电力业务的基于灵活以太网技术的切片网络框架研究 | 研究报告1篇； 核心期刊或三大检索论文1篇； 发明专利1项。 | 完成了《适用于电力业务的基于灵活以太网技术的切片网络框架研究报告》 发表EI检索论文1篇 (IWCMC 2021 ) 申请发明专利1项（ZL.202110669084.8）
2 | 基于电力典型业务场景的灵活以太网组网技术研究 | 研究报告1篇； 核心期刊或三大检索论文1篇； 发明专利1项。 | 完成《基于电力典型业务场景的灵活以太网组网技术研究报告》 录用EI检索论文1篇 (ICSINC 2021 1篇) 申请发明专利1项（ZL.202110911137.2）
3 | 基于电力典型业务场景的灵活以太网控制及运行技术研究 | 1.研究报告1篇； 2.核心期刊或三大检索论文1篇； 发明专利1项。 | 完成《基于电力典型业务场景的灵活以太网控制及运行技术研究报告》 录用EI检索论文1篇 (ISAIC 2021 1篇） 申请发明专利1项（2021114646226）
Notes: 目前，任务书规定的研究内容与预期成果完成并超出，包括：
受理发明专利4项（超出1项）；录用/发表EI检索论文6篇（超出1篇），完成了项目查新报告；新增软件著作权1项；开发了新型网络业务与流量智能调度原型系统1套。（面向云会议和视频会议两种业务场景开展了试点验证，并）完成了第三方软件测试。